راهنمای اجرا و یادگیری

نقشهٔ راه فنی AriaPay

معماری عمودی و Feature-oriented برای یک نمونه‌کار فین‌تک اندرویدی

بازبینی: ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶  |  وضعیت گفتگو: فاز ۶ تا پایان ۶-۳  |  گام بعد: ۶-۴

روش کار:  هر نوبت یک بخش مشخص را پیاده‌سازی و توضیح می‌دهم؛ پس از تأیید تو، به بخش بعدی می‌رویم.

# ۱. هدف محصول و محدودهٔ نسخهٔ نمونه‌کار

AriaPay یک اپلیکیشن نمایشی نئوبانک با Kotlin، Jetpack Compose و معماری چندماژولی است. هدف، نشان دادن تصمیم‌های فنی، امنیت پایه، تجربهٔ فارسی و RTL، تست‌پذیری و توانایی توضیح معماری در مصاحبه است؛ قرار نیست در نسخهٔ اول به سوپراپ یا سرویس بانکی واقعی تبدیل شود.

| حوزه | هدف نسخهٔ نمونه‌کار |
| --- | --- |
| هویت | ورود با شمارهٔ موبایل و OTP نمایشی، نشست کاربر و وضعیت‌های خطا و بارگذاری. |
| امنیت برنامه | PIN برنامه، BiometricPrompt، قفل در پس‌زمینه و حفاظت داده‌های حساس. |
| پروفایل | نام نمایشی، اطلاعات پوشیده‌شده، وضعیت احراز، تصویر پروفایل و خروج. |
| خانه و کارت | نمایش موجودی و کارت‌های نمونه با ارقام ماسک‌شده و وضعیت‌های خالی/خطا. |
| انتقال و گردش | فلو انتقال نمایشی، اعتبارسنجی مقصد، تأیید امن، تاریخچه و رسید. |
| کیفیت | تست مرحله‌ای، CI برای build و تست، مستند معماری و دموی قابل ارائه. |

در این نسخه PAN کامل، CVV، رمز پویا یا دادهٔ واقعی بانکی ذخیره نمی‌شود. OTP ثابت، سرور جعلی و تراکنش دمو فقط برای توسعه‌اند و باید در UI و README با برچسب Demo مشخص شوند.

# ۲. معماری انتخاب‌شده و مرز مالکیت ماژول‌ها

ساختار پروژه دو محور دارد: لایه‌ها برای جداسازی مسئولیت‌ها و featureها برای مالکیت قابلیت‌های محصول. راهنمای Android، domain را برای منطق پیچیده یا قابل‌استفادهٔ مجدد پیشنهاد می‌کند اما برای همهٔ برنامه‌ها اجباری نمی‌داند. این پروژه domain جدا را برای Auth و Profile نگه می‌دارد چون هر دو قرارداد، قوانین و تست‌های مستقل دارند. برای صفحه‌های کوچک، ماژول‌سازی افراطی لازم نیست.

| ماژول/لایه | مسئولیت و قاعدهٔ وابستگی |
| --- | --- |
| app | نقطهٔ ترکیب برنامه: Application، Activity، NavHost و اتصال Hilt؛ صفحه‌ها و ماژول‌های data لازم را کنار هم می‌گذارد. |
| feature presentation | Compose، ViewModel، Contract و navigation entry همان قابلیت؛ Room/DataStore/Retrofit را نمی‌شناسد. |
| feature domain | مدل و قانون کسب‌وکار، قرارداد Repository و UseCase همان قابلیت؛ مستقل از Android، دیتابیس و شبکه. |
| feature data | پیاده‌سازی Repository، mapper، منبع local/remote/fake و Hilt همان قابلیت. |
| core shared | فقط زیرساخت یا مفهوم واقعاً مشترک: common، model، session، database، datastore، security، designsystem و testing. |
| core:session | مدیریت وضعیت نشست که App، قفل برنامه و خروج پروفایل با هم استفاده می‌کنند؛ منطق Auth یا Profile در آن نیست. |

## ۲-۱. قواعد وابستگی

| از | به |
| --- | --- |
| presentation یک feature | domain همان feature و coreهای عمومی موردنیاز |
| data یک feature | domain همان feature و زیرساخت‌های core لازم |
| domain یک feature | core:common یا core:model در صورت نیاز؛ نه Android، UI، Room یا Retrofit |
| :app | presentation و data ماژول‌های لازم؛ محل ترکیب Hilt و ناوبری سراسری |
| feature A | به پیاده‌سازی feature B وابسته نمی‌شود؛ ارتباط بین قابلیت‌ها از قرارداد عمومی و :app انجام می‌شود. |

تصمیم پروژه:  Repository contract در domain می‌ماند و پیاده‌سازی آن در data همان feature است. Fake محصولی در data همان feature می‌ماند؛ Fake عمومی تست در core:testing قرار می‌گیرد.

## ۲-۲. ساختار ماژولی فعلی و مقصد نزدیک

زیرماژول‌های domain/data برای Auth، Profile و AppLock ساخته شده‌اند؛ برای قابلیت‌های آینده این زیرماژول‌ها فقط وقتی اضافه می‌شوند که جداسازی قراردادها و پیاده‌سازی واقعاً فایده داشته باشد.

AriaPay/

├── app/                              # composition root

├── core/                             # shared infrastructure

└── feature/

├── auth/{presentation, domain, data}

├── profile/{presentation, domain, data}

├── applock/{presentation, domain, data}

├── home/                         # presentation only for now

└── wallet, cards, transfer, ...  # add when needed

استثنای فعلی Room: AriaDatabase، UserProfileEntity و UserProfileDao در :core:database هستند تا schema و ساخت دیتابیس یک مالک داشته باشد؛ repository و mapper پروفایل در :feature:profile:data هستند. Entity و DAO در package مربوط به profile گروه‌بندی می‌شوند. این مرز از وابستگی دوری بین feature:data و دیتابیس جلوگیری می‌کند. قرارداد AppPinRepository در :feature:applock:domain و پیاده‌سازی رمزگذاری‌شده‌اش در :feature:applock:data است؛ :core:datastore فقط DataStore و preferenceهای عمومی را نگه می‌دارد.

شبکه: قرارداد و fake مخصوص OTP در :feature:auth:data قرار دارند. :core:network را فقط وقتی می‌سازیم که کلاینت Retrofit/OkHttp واقعاً بین چند feature مشترک شده باشد؛ DTO و endpoint هر قابلیت در data همان feature می‌ماند.

# ۳. قواعد پیاده‌سازی در تمام فازها

| قاعده | معیار اجرایی |
| --- | --- |
| جریان یک‌طرفهٔ داده | Compose رویداد می‌فرستد؛ ViewModel state را منتشر می‌کند و Effectهای یک‌باره را جدا می‌فرستد. |
| منبع حقیقت | دادهٔ قابل‌ذخیره از Repository می‌آید؛ UI به Room، DataStore یا API مستقیم دسترسی ندارد. |
| حالت‌های UI | Loading، Content، Empty، Error و Disabled روشن و قابل تست‌اند؛ state پایدار در ViewModel است. |
| امنیت مالی | PAN کامل، CVV، OTP و token در log، screenshot یا analytics قرار نمی‌گیرند؛ داده‌های ساختگی با برچسب Demo مشخص‌اند. |
| چیدمان | صفحه‌ها RTL، responsive و adaptive هستند؛ اندازهٔ پنجره، فونت بزرگ، کیبورد و loading بررسی می‌شوند. |
| تست همزمان | اول منطق ساده، بعد Repository، ViewModel و در صورت نیاز UI؛ تست‌ها انتهای پروژه جمع نمی‌شوند. |

# ۴. تنظیمات نسخه و پشتهٔ فنی پروژه

این جدول عکس Version Catalog در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ است؛ این اعداد را «آخرین نسخهٔ منتشرشده» فرض نکن. پیش از ارتقا، نسخهٔ پایدار جاری، سازگاری AGP/Kotlin/KSP و تغییرات breaking را با مستند رسمی بررسی کن. libs.versions.toml منبع نسخهٔ پروژه است.

| مورد | مقدار ثبت‌شده |
| --- | --- |
| AGP / Kotlin / KSP | 9.4.1 / 2.4.21 / 2.3.12 |
| SDK و JVM | compileSdk 37، minSdk 26، targetSdk 37، JVM 17 |
| Compose BOM | 2026.09.00 |
| Hilt / Room / DataStore / Tink | 2.60.1 / 2.8.5 / 1.2.1 / 1.24.0 |
| تست‌های JVM | JUnit Jupiter 6.1.3، Truth 1.4.5، Coroutines Test 1.11.0، Turbine 1.2.1 |

# ۵. نقشهٔ اجرا در یک نگاه

| فاز | موضوع و وضعیت ثبت‌شده |
| --- | --- |
| ۰–۳ | محدوده، زیرساخت بیلد، هستهٔ مالی و زیرساخت مشترک — انجام‌شده طبق سابقهٔ پروژه. |
| ۴ | ورود و OTP — بخش‌های ۴-۱ تا ۴-۱۱ انجام‌شده؛ نتیجهٔ دروازهٔ ۴-۱۲ جداگانه ثبت شود. |
| ۵ | امنیت و قفل — تا ۵-۷ انجام‌شده؛ دروازهٔ ۵-۸ پس از ثبت build/test تأیید می‌شود. |
| ۶ | پروفایل — ۶-۱ تا ۶-۳ انجام‌شده؛ گام بعدی ۶-۴ است. |
| ۷–۹ | Home، Wallet/Cards، Transfer و History/Bills — برنامه‌ریزی‌شده. |
| ۱۰–۱۲ | سخت‌سازی، CI و آماده‌سازی مصاحبه — برنامه‌ریزی‌شده. |

# فاز ۰ — محدوده و معیار موفقیت

هدف، نگه‌داشتن پروژه در اندازه‌ای است که کامل شود و بتوان دربارهٔ تصمیم‌هایش توضیح داد. پیش از افزودن قابلیت، مسیر اصلی، دادهٔ حساس، حالت خطا و معیار پایان را روشن می‌کنیم.

| گام | خروجی مورد انتظار |
| --- | --- |
| ۰-۱ | مسیر نمونه: ورود، قفل امن، مشاهدهٔ پروفایل/خانه، انتقال نمایشی و رسید. |
| ۰-۲ | مرزبندی: backend و پرداخت واقعی در نسخهٔ اولیه نیستند؛ داده‌های نمونه با برچسب Demo مشخص می‌شوند. |
| ۰-۳ | برای هر فاز معیار پایان: کد قابل مرور، تست متناسب، توضیح کوتاه و در صورت نیاز اجرای دستی. |

# فاز ۱ — زیرساخت Gradle و ماژول‌ها

هدف: ساخت چندماژولی قابل نگهداری، Version Catalog و Convention Pluginها. نسخه‌ها یک‌جا تعریف می‌شوند و هر نوع ماژول تنظیمات تکراری را از plugin پروژه می‌گیرد.

| گام | خروجی مورد انتظار |
| --- | --- |
| ۱-۱ | settings.gradle.kts، Gradle Wrapper و libs.versions.toml؛ نام‌گذاری و package ریشه ثابت. |
| ۱-۲ | build-logic با pluginهای JVM، Android library، Android Compose feature، application و Hilt. |
| ۱-۳ | SDK/JVM/test runner و compiler optionها در Convention Pluginها؛ نسخه‌ها در فایل module تکرار نمی‌شوند. |
| ۱-۴ | ساختار core و feature فقط برای ماژول‌های مورد استفاده؛ ماژول خالی صرفاً برای آینده ساخته نمی‌شود. |

# فاز ۲ — هستهٔ مالی و اعتبارسنجی

منطق خالص و قابل تست در :core:common و :core:model قرار دارد و به UI، Android، شبکه یا بانک واقعی وابسته نیست.

| گام | خروجی مورد انتظار |
| --- | --- |
| ۲-۱ | Money بر مبنای ریال، تبدیل/نمایش تومان و رفتار روشن برای مقادیر نامعتبر و overflow. |
| ۲-۲ | LuhnValidator برای کارت و ShebaValidator برای IBAN ایران، با نرمال‌سازی رقم فارسی/انگلیسی. |
| ۲-۳ | CardMasker و BankDetector؛ دادهٔ کامل کارت به log یا مدل نمایشی عمومی راه پیدا نمی‌کند. |
| ۲-۴ | تست ورودی معتبر/نامعتبر، مرز طول، ورودی خالی و edge case؛ Assertion با Truth. |

# فاز ۳ — زیرساخت مشترک

core فقط چیزهای مشترک را نگه می‌دارد: Result و Exception، مدل‌های عمومی، Design System، دیتابیس مرکزی و لایه‌های platform storage/security. منطق بیزنسی Auth یا Profile در core قرار نمی‌گیرد.

| گام | خروجی مورد انتظار |
| --- | --- |
| ۳-۱ | :core:common برای Result، خطاها، dispatcherها و utilityهای عمومی. |
| ۳-۲ | :core:database با AriaDatabase پایه؛ جدول‌ها در فاز feature مربوطه اضافه و در package موضوعی گروه‌بندی می‌شوند. |
| ۳-۳ | :core:datastore و :core:security برای ذخیره‌سازی وابسته به پلتفرم و حفاظت داده؛ دسترسی از طریق abstraction. |
| ۳-۴ | :core:designsystem برای رنگ، تایپوگرافی فارسی، RTL، ورودی، دکمه و حالت‌های تعاملی. |
| ۳-۵ | :core:testing برای MainDispatcherExtension، test dispatcher و ابزارهای واقعاً مشترک تست. |

# فاز ۴ — feature احراز هویت (Auth)

ترتیب وابستگی: ابتدا domain و قراردادها، سپس data و fake، بعد ViewModel و در آخر UI و navigation. Domain خالص می‌ماند؛ API ماک در :feature:auth:data است.

| بخش | کار و معیار پایان |
| --- | --- |
| ۴-۱ | قرارداد DataStore برای token و وضعیت ورود؛ ذخیره‌سازی از ViewModel فراخوانی نمی‌شود. |
| ۴-۲ | تست خواندن/نوشتن، پاک‌کردن نشست و ورودی خراب؛ تفاوت تست واحد و instrumentation روشن شود. |
| ۴-۳ | AuthRemoteDataSource و fake OTP با تأخیر و انقضا؛ شماره/کد اشتباه پاسخ قابل پیش‌بینی می‌دهد. |
| ۴-۴ | ماژول :feature:auth:domain: MobileNumber، OtpCode، AuthResult/Error، AuthSession و AuthRepository. |
| ۴-۵ | FakeAuthRepository به قرارداد domain متصل است؛ تست موفقیت، شکست و ذخیره‌نشدن token در شکست. |
| ۴-۶ | RequestOtpUseCase و VerifyOtpUseCase ورودی را پیش از Repository اعتبارسنجی می‌کنند؛ تست با runTest. |
| ۴-۷ | AuthRepositoryImpl و mapping خطاها در :feature:auth:data؛ DataStore فقط بعد از تأیید موفق تغییر می‌کند. |
| ۴-۸ | AuthViewModel با Event، State و Effect؛ state پایدار و event یک‌باره جدا هستند؛ تست بدون Compose. |
| ۴-۹ | صفحهٔ موبایل با Design System، ارقام فارسی، خطا، loading، دسترس‌پذیری و چیدمان adaptive. |
| ۴-۱۰ | OTP شش خانهٔ مربعی و مستقل: هر خانه قابل لمس/ویرایش است، فقط یک رقم می‌گیرد، ورود فوکوس را جلو می‌برد و حذف، فوکوس را همان‌جا نگه می‌دارد. بعد از رقم ششم ارسال خودکار است و دکمهٔ تأیید جدا ندارد؛ کد اشتباه border خطا می‌دهد. برگشت و ورود دوباره با همان شماره، کد و timer جاری را نگه می‌دارد؛ تغییر شماره timer را reset و OTP جدید می‌گیرد. با پایان timer، خانه‌ها خالی و تا انتخاب ارسال دوباره غیرفعال‌اند. |
| ۴-۱۱ | NavHostهای Auth و Home در فایل‌های جدا؛ ViewModel در scope درست graph دریافت می‌شود. |
| ۴-۱۲ | دروازهٔ فاز: unit test و compile هدف‌مند اجرا می‌شوند، مسیر OTP دستی مرور و نتیجه ثبت می‌شود. |

یادگیری تست:  در ۴-۶ یک UseCase را با fake repository تست کن؛ در ۴-۸ state و Effect را با Turbine ببین؛ در ۴-۹ و ۴-۱۰ رفتار و حالت‌های UI را دستی بررسی کن.

# فاز ۵ — امنیت و قفل برنامه

دادهٔ حساس در UI یا log ظاهر نمی‌شود. قرارداد AppPinRepository و قوانین PIN در :feature:applock:domain قرار دارند؛ ذخیره‌سازی رمزگذاری‌شده در :feature:applock:data است. :core:datastore فقط DataStore و preferenceهای واقعاً مشترک را فراهم می‌کند. PIN و biometric فقط قفل محلی برنامه را باز می‌کنند و جایگزین احراز سمت سرور نیستند.

| بخش | کار و معیار پایان |
| --- | --- |
| ۵-۱ | DeviceSecurityChecker، وضعیت debug/root به‌عنوان علامت ریسک، Secure Window برای صفحه‌های حساس. |
| ۵-۲ | کلید در Android Keystore و حفاظت token/PIN با Tink؛ format/API با مستند نسخهٔ فعلی. |
| ۵-۳ | SessionManager مشترک در :core:session؛ SignedOut/Locked/Unlocked و timeout قابل تست. |
| ۵-۴ | تست timeout، برگشت فعالیت، قفل پس‌زمینه و logout با زمان/dispatcher کنترل‌شده. |
| ۵-۵ | App PIN keypad: فقط رقم، نمایش نقطه‌ای، حذف، loading و خطا؛ actionها callback هستند نه state اضافه. |
| ۵-۶ | BiometricPrompt در دستگاه سازگار؛ لغو کاربر از خطای واقعی جداست و fallback PIN روشن است. |
| ۵-۷ | اتصال App lifecycle به SessionManager و NavHost؛ Back صفحهٔ محافظت‌شده را دور نمی‌زند. |
| ۵-۸ | دروازهٔ فاز: تست‌های مرتبط، assembleDebug و مسیر دستی قفل/باز؛ فقط با نتیجهٔ ثبت‌شده کامل علامت بخورد. |

# فاز ۶ — feature پروفایل

هر لایه در feature خودش است: :feature:profile:domain برای قرارداد و UseCase، :feature:profile:data برای Room و Repository، و :feature:profile برای ViewModel و UI. :core:session برای نشست مشترک استفاده می‌شود.

| بخش | کار و معیار پایان |
| --- | --- |
| ۶-۱ | UserProfileEntity، UserProfileDao و اتصال به AriaDatabase. کلید userId دریافتی از سرور است، نه LOCAL_PROFILE_ID=1. نام در fullName و عکس در profilePhotoPath ذخیره می‌شود. برنامه هنوز منتشر نشده؛ migration اضافه نمی‌کنیم. |
| ۶-۲ | ProfileRepository و GetProfileUseCase، UpdateNameUseCase و LogoutUseCase در :feature:profile:domain؛ قرارداد Room/Hilt نمی‌شناسد. |
| ۶-۳ | Room in-memory tests: ذخیره/خواندن آفلاین، observe، ویرایش نام، userIdهای متفاوت و پاک‌شدن نشست/cache هنگام خروج. |
| ۶-۴ | ProfileViewModel با state/event/effect؛ loading/error/content و userId از منبع معتبر نشست، نه مقدار ثابت. |
| ۶-۵ | صفحهٔ پروفایل: نام، عکس، شمارهٔ پوشیده، سطح احراز، وضعیت حساب و نسخه؛ skeleton، empty/error و layout adaptive. |
| ۶-۶ | ویرایش نام و انتخاب تصویر؛ تصویر در فضای app-specific کپی و مسیر پایدار ذخیره می‌شود. تم از تنظیمات مشترک خوانده می‌شود. |
| ۶-۷ | خروج: پاک‌شدن credential و cache محلی، پایان SessionManager و برگشت به ورود؛ رفتار خطای پاک‌سازی روشن باشد. |
| ۶-۸ | دروازهٔ فاز: تست domain/data، compile featureها و مرور دستی نمایش/ویرایش/خروج. |

دربارهٔ schema:  برنامه منتشر نشده و دادهٔ نصب‌شدهٔ کاربر نداریم؛ schema اولیه را مستقیم اصلاح می‌کنیم و migration نمی‌نویسیم.

# فاز ۷ — Home، Wallet و Cards

هر قابلیت مالک مدل و Repository خودش است. Home برای نمایش داده‌ها مصرف‌کننده است و محل نگهداری منطق کیف‌پول نمی‌شود.

| بخش | کار و معیار پایان |
| --- | --- |
| ۷-۱ | مدل domain برای موجودی و کارت؛ PAN کامل ذخیره نمی‌شود و token کارت نمایشی/ماک است. |
| ۷-۲ | Feature data و repository برای cache؛ منبع حقیقت آفلاین و زمان/وضعیت همگام‌سازی روشن است. |
| ۷-۳ | UseCase و تست fake/local برای موجودی خالی، cache تازه/قدیمی و خطای sync. |
| ۷-۴ | Card UI با تشخیص بانک از BIN و اطلاعات ماسک‌شده؛ flip صرفاً نمایشی و semantics مناسب. |
| ۷-۵ | Home ViewModel و صفحه با loading/error/empty/content؛ اندازهٔ صفحه و font scale بررسی می‌شوند. |
| ۷-۶ | میانبرها به Wallet، Transfer، Bills و Transactions؛ مقصد موقت پیام واضح دارد. |
| ۷-۷ | Navigation bar با graph واقعی؛ back stack و ورود/خروج بررسی می‌شوند. |
| ۷-۸ | دروازهٔ فاز: تست‌های مرتبط و مرور دستی کارت، خانه و ناوبری. |

# فاز ۸ — feature انتقال وجه

Transfer از featureهای مهم مصاحبه است: مدل پول، اعتبارسنجی مقصد، محدودیت، تأیید دوباره و وضعیت تراکنش از UI جدا می‌مانند. انتقال بانکی، پرداخت درگاه و افزایش موجودی سه مفهوم مستقل هستند.

| بخش | کار و معیار پایان |
| --- | --- |
| ۸-۱ | Transfer domain: مقصد کارت/شبا، مبلغ، کارمزد، محدودیت و وضعیت‌ها؛ Money بر مبنای ریال. |
| ۸-۲ | تست خالص اعتبارسنجی، مبالغ مرزی، مقصد نامعتبر و سقف؛ از validator مشترک core استفاده می‌شود. |
| ۸-۳ | Feature data و وضعیت محلی pending/unknown/succeeded/failed؛ DTO و remote API فقط در data همان feature. |
| ۸-۴ | TransferRepository و UseCaseها؛ mapping خطا و idempotency key برای درخواست تکرارپذیر. |
| ۸-۵ | ViewModel MVI: Confirm → NeedPin → Submitting → result؛ recomposition باعث ارسال دوباره نمی‌شود. |
| ۸-۶ | صفحهٔ مبلغ/مقصد/کارمزد/تأیید با RTL adaptive؛ گیرنده و مبلغ قبل از تأیید واضح‌اند. |
| ۸-۷ | تأیید PIN/biometric از مسیر امنیت؛ موفقیت را backend اعلام می‌کند، نه UI. |
| ۸-۸ | در صورت نیاز صف آفلاین با WorkManager؛ retry فقط با idempotency و استعلام وضعیت، نه ارسال کورکورانهٔ انتقال. |
| ۸-۹ | ZarinPal Sandbox فقط برای پرداخت درگاه/افزایش موجودی در صورت نیاز؛ آن را با کارت‌به‌کارت یا شبا یکی نکن. |
| ۸-۱۰ | دروازهٔ فاز: تست UseCase/Repository/ViewModel، جلوگیری از submit تکراری و یک سناریوی دمو. |

# فاز ۹ — تراکنش‌ها، قبض، شارژ و رسید

هر قابلیت به‌عنوان feature یا زیرfeature مستقل رشد می‌کند. تاریخچه از Repository می‌آید و رسید PAN یا دادهٔ حساس کامل ندارد.

| بخش | کار و معیار پایان |
| --- | --- |
| ۹-۱ | مدل/schema تراکنش با شناسهٔ پایدار و وضعیت پرداخت؛ در نسخهٔ منتشرنشده migration اضافه نمی‌شود. |
| ۹-۲ | Repository آفلاین‌محور و PagingSource؛ source of truth و refresh روشن است. |
| ۹-۳ | فیلتر تاریخ، نوع، بازهٔ مبلغ و وضعیت با state قابل‌بازیابی. |
| ۹-۴ | صفحهٔ فهرست/جزئیات با loading/empty/error/content و pagination درست. |
| ۹-۵ | Bills: استعلام و پرداخت دمو، تأیید کاربر و رسید؛ وضعیت شبکهٔ نامعلوم نمایش داده شود. |
| ۹-۶ | Top-up: اپراتور، شماره و مبلغ؛ normalization و جلوگیری از ثبت تکراری. |
| ۹-۷ | رسید تصویری با حداقل اطلاعات و شناسه‌های حساس پوشیده. |
| ۹-۸ | اشتراک امن و FLAG_SECURE متناسب با صفحه؛ پیش از share دادهٔ حساس حذف یا ماسک شود. |
| ۹-۹ | دروازهٔ فاز: تست Paging/repository، دسترس‌پذیری و بررسی رسید در چند اندازهٔ صفحه. |

# فاز ۱۰ — شبکه، امنیت و سخت‌سازی

امنیت به یک کتابخانه یا تشخیص root محدود نیست؛ کنترل سمت سرور، مدیریت credential، عدم نشت PII و recovery با هم طراحی می‌شوند.

| بخش | کار و معیار پایان |
| --- | --- |
| ۱۰-۱ | با نیاز backend، کلاینت شبکهٔ مشترک را در :core:network بساز؛ API/DTO هر feature در data خودش بماند. |
| ۱۰-۲ | TLS و Network Security Config؛ certificate pinning فقط برای endpoint تولیدی پایدار و همراه برنامهٔ rotation. |
| ۱۰-۳ | root/proxy/debug علامت ریسک است، نه تنها مانع امنیتی؛ رفتار Demo و release مستند شود. |
| ۱۰-۴ | R8/ProGuard و shrink کردن release؛ نگه‌داشتن موارد لازم Room/Hilt و بررسی mapping. |
| ۱۰-۵ | بازبینی log و تست عدم نشت token/PAN/OTP، شکست شبکه، pin نامعتبر و session expiry. |
| ۱۰-۶ | دروازهٔ فاز: release build و بازبینی امنیتی؛ pinning بدون سرور پایدار و rotation وارد نمی‌شود. |

# فاز ۱۱ — تست خودکار و CI/CD

CI هر بار روی push یا Pull Request مجموعه‌ای از فرمان‌های یکسان را اجرا می‌کند. ابتدا build و تست خودکار؛ deploy فروشگاهی و امضای release هدف این نمونه‌کار نیست.

| بخش | کار و آموزش |
| --- | --- |
| ۱۱-۱ | Workflow در GitHub Actions: checkout، JDK سازگار با Gradle، cache Gradle و اجرای unit tests. |
| ۱۱-۲ | سپس lint و assembleDebug؛ شکست هر job جلوی سبز شدن workflow را می‌گیرد. |
| ۱۱-۳ | APK دمو به‌عنوان artifact قابل دانلود ذخیره می‌شود؛ این انتشار فروشگاهی نیست. |
| ۱۱-۴ | پس از پایدار شدن UI، screenshot test با Roborazzi؛ به‌روزرسانی golden با بازبینی آگاهانه. |
| ۱۱-۵ | در صورت نیاز instrumentation روی emulator/Gradle Managed Device؛ اجرای آن از unit test کندتر است. |
| ۱۱-۶ | کلید امضای release و secretها در repository قرار نمی‌گیرند؛ خروجی دمو به debug محدود می‌شود. |
| ۱۱-۷ | دروازهٔ فاز: اجرای سبز GitHub Actions، artifact و توضیح سادهٔ jobها در README. |

مسیر یادگیری CI:  اول workflow فقط test را اجرا کند؛ بعد lint و assembleDebug را اضافه کن؛ در پایان artifact بساز. هر مرحله را جدا اضافه می‌کنیم تا علت شکست مشخص بماند.

# فاز ۱۲ — آماده‌سازی نمونه‌کار و مصاحبه

| بخش | خروجی مورد انتظار |
| --- | --- |
| ۱۲-۱ | README: مسئلهٔ محصول، معماری feature-oriented، اجرای اپ، OTP دمو و محدودیت دادهٔ آزمایشی. |
| ۱۲-۲ | نمودار dependency و جریان ورود/انتقال؛ یک صفحه و مطابق کد واقعی. |
| ۱۲-۳ | دموی حدود دو دقیقه: ورود، OTP، قفل/باز، پروفایل، خانه و انتقال نمایشی. |
| ۱۲-۴ | Build قابل تکرار، CI badge، تست‌های domain/data/ViewModel و APK artifact. |
| ۱۲-۵ | پاسخ مصاحبه از روی کد: چرا domain جداست، Repository چه می‌کند، source of truth کجاست و state چطور تست می‌شود. |
| ۱۲-۶ | Macrobenchmark فقط پس از تکمیل مسیر اصلی؛ اولویت با رفتار درست و تست‌پذیری است. |

# ۶. مسیر یادگیری تست برای شروع

| نوع تست | چه چیزی یاد می‌گیری و کجا به کار می‌بریم |
| --- | --- |
| Unit test | تابع/UseCase با ورودی کنترل‌شده؛ سریع و بدون emulator. Truth assertion را خوانا می‌کند. |
| Fake | پیاده‌سازی سادهٔ قرارداد با state حافظه‌ای؛ برای شروع از mock پیچیده قابل فهم‌تر است. |
| Repository test | cache، Room و mapping؛ fake DataStore یا Room in-memory. instrumentation فقط برای رفتار وابسته به Android. |
| ViewModel test | TestDispatcher و runTest زمان را کنترل می‌کنند؛ Turbine StateFlow/Effect را مرحله‌به‌مرحله می‌خواند. |
| Compose UI test | با semantics متن، enabled، click و state سنجیده می‌شود؛ جزئیات خصوصی implementation تست نمی‌شوند. |
| Instrumentation | روی emulator/device و برای Room یا Android API؛ کندتر از unit test و فقط در جای لازم. |
| Coverage | مسیر تست‌نشده را پیدا می‌کند؛ درصد بالا به‌تنهایی کیفیت را ثابت نمی‌کند. تمرکز روی domain و خطای مالی. |

هر تست را با رفتار ساده شروع می‌کنیم، assertion را با Truth می‌خوانیم و بعد failure را بررسی می‌کنیم. لازم نیست از روز اول MockK، screenshot، E2E و coverage را هم‌زمان یاد بگیری.

# ۷. مرزهای تعمدی نسخهٔ اول

| داخل محدوده | فعلاً خارج از محدوده |
| --- | --- |
| Backend جعلی، OTP دمو، دادهٔ ساختگی و جریان‌های قابل تست. | اتصال واقعی بانکی، ذخیرهٔ PAN/CVV و تراکنش پول واقعی. |
| امنیت محلی برای تجربهٔ دمو با محدودیت‌های روشن. | ادعای اینکه PIN/biometric جایگزین احراز سمت سرور است. |
| CI برای build/test و artifact قابل دانلود. | Deploy خودکار فروشگاهی یا قرار دادن signing key در GitHub. |
| Featureهای منتخب با معیار پایان مشخص. | وام، بورس، super-app و KMP پیش از تکمیل نمونه‌کار Android. |

# ۸. منابع رسمی معماری

ساختار بالا از راهنمای رسمی Android دربارهٔ معماری، data layer و modularization الهام گرفته است. تقسیم ماژول‌ها با اندازه و نیاز AriaPay تنظیم شده؛ سه ماژول برای هر feature قانون اجباری نیست.

Android Developers — Recommendations for Android architecture

Android Developers — Common modularization patterns

Android Developers — Offline-first data layer